# 首次项目会议纪要

团队：在阴雨天游泳，Team ID 3。项目：动态对话记忆管理。

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议编号 | MEETING-01 |
| 登记会议时间 | 北京时间 2026-10-06 20:00至21:00，共持续 1 小时 |
| 形式 | 线上会议 |
| 参会成员 | 莫远序、黎志丽、卓新烨、田亦洁 |
| 主持人 | 莫远序 |
| 记录负责人及整理方式 | 黎志丽；元宝会议助手摘要 |
| 整理日期 | 2026-10-06 |

# 讨论与决定

### 任务安排

对于任务安排，团队最终采用由组长统一安排调控的方式。团队成员可以提出想法或调整诉求，组长根据阶段目标决定分工和推进顺序。在讨论中，黎志丽建议直接分配任务以减少协调时间，并且后续各项材料明确负责人，避免全部集中由组长完成，全体成员讨论同意通过。

### 目前进度同步与推进

莫远序认为现有初步攥写完成M1报告可以继续优化收尾，团队其余成员对报告进行查验并表示无问题。在讨论中团队决议下一步为推进M2提案，整理后续方法与规划。团队一致通过M1与M2按当前计划在10月10日前完成相关交付准备。

会议初步讨论了项目要求的各项事宜，包括报告、操作截图和PPT等材料的准备。团队决议使用过程ZIP用于保存会议截图、纪要及协作记录。并且团队一直同意文件归属按课程要求分别整理：M1对应Team Workflow和过程材料；M2对应Vision & Scope、Feature Roadmap及提案展示；M3对应需求分析和Software Requirements Specification；M4对应Design、Coding和Testing以及中期完整进度展示；M5对应最后的总结报告与结项展示。

### M2方案讨论

本次会议还讨论了对于M2阶段的实现方案，讨论集中在长对话的记录和检索方式。卓新烨提出先明确记忆的记录方式，再讨论检索；结构化记录、图谱等方式作为候选。莫远序建议拆分边界清楚的模块，保持方案轻量，支持后续并行迭代。团队最终决定为先各自提出记忆记录与搜索方案，发到群内比较，再选择并整合。

团队讨论认为M2阶段应以提案方法和后续规划为重点，避免提前涉及M3完整规格或实现工作造成重点不清晰。后续可使用仓库内的skill工作流整理已确认需求与spec，复用原仓库资源。

# 行动项

以下人员安排沿用已确认职责；会议新增待办为全员提交候选方案。

| 对应任务 | 下一步 | 负责人 | 复核或检查 | 时间依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W08、W10 | 查看M1现有报告，核对内容、格式与最终文件 | 莫远序统筹；全员查看 | 黎志丽复核正文；田亦洁检查文件 | Notion组内计划10/8 |
| W06、W09 | 整理首次会议纪要、截图与过程包 | 黎志丽负责过程整理；莫远序提供材料 | 田亦洁检查文件；全员核对纪要 | Notion组内计划10/9完成过程整理 |
| P04 | 各自提出记忆记录与检索方案，在群内比较整合 | 全体成员；莫远序组织比较 | 卓新烨整理候选，莫远序确认 | 本次未明确单独期限，由组长安排 |
| P06 | 依据比较结果完善Vision & Scope与Feature Roadmap | 卓新烨 | 莫远序 | Notion组内计划10/8 |
| P07、P08 | 内容稳定后整理汇报、试讲及答疑 | 田亦洁 | 莫远序 | Notion组内计划10/8；须在实际展示前完成 |
| P09 | 核对展示场次、时长和报告、ZIP、PPT的提交方式 | 莫远序 | 黎志丽 | 尽快核对，不以摘要代替课程通知 |

# 尚待核对

- 候选记忆结构与检索方式的比较结论，以及实际课程数据样例。

- 会议中转述的项目难度、效果要求与提交文件口径，按课程材料及助教答复核对。

# 对应截图

[四人线上会议截图](screenshots/first-meeting-participants.png)显示莫远序主持、团队所有共四位成员入会。